Proyecto STools

Agenda:
- Planificación de Proyectos
- Justificación
- Control de Proyectos
- Estudio de Factibilidad
- Análisis
- Diseño
- Implantación
- Actualización

Planificación del proyecto:

- Definir actividades
- Unificar criterios
  - Estructura del repositorio
  - Programas a usar
- Participantes
- Planificar versiones

Versiones:
Versión 1	Aplicación básica para prestadores de servicios de producción para uso comercial etapa 1 (Cubrir costos y obtener inversiones para las próximas versiones)	Fecha limite 3/02/2021
Versión 2	Ampliar las funcionalidades para distribuidoras y venta rápida (etapa 2 , marketing y difusión para cubrir un total de al-menos 2000 usuarios	Fecha limite 3/04/2021

Calendario

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3

Iteración 1	Revisar(Registra de usuario, crear aplicación), manejo de pedidos, contactos, productos
Iteración 2	Implementar, clientes-cuestas, caja-movimientos, producto-categoría, producto-marca
Iteración 3	Integración puesta en marcha

Iteración 1:

Casos de uso:

Nombre				Responsable
Actores
Descripción
Flujo alternativo
Requerimientos no funcionales
Pre-condición				Pos-Condición

Diagramas de actividades
Participantes
Prototipos de IU y reportes

Pedidos
Es la forma del usuario ingresar lo que el cliente le solicitó